**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wyrównaniu i utwardzeniu terenu oraz ułożenie kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm - kostka stanowi materiał własny Zamawiającego.

**Dokumentacja projektowo-techniczna stanowiąca załącznik nr 1 do SWZ:** Przedmiar robót i STWiORB.

**Nazwa Zamawiającego:** Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Józefa Piłsudskiego w Okszowie

**Nazwa zadania:** Utwardzenie placu przy garażach.

**Adres:** ul. Szkolna 2, 22-105 Okszów

**Tryb udzielenia zamówienia:** Tryb podstawowy, o którym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy Pzp (w tym wariancie trybu podstawowego zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą bez przeprowadzenia negocjacji).

**Wspólny słownik zamówień CPV:**

Główny kod CPV: **45233140-2 Roboty drogowe**

Dodatkowe kody CPV:   
**45236000-0 Wyrównywanie terenu**

**44113810-6 Wykończenia nawierzchni**

**Planowany termin realizacji zamówienia:** IV kw. 2022 r., Wykonawca będzie miał 30 dni kalendarzowych na zrealizowanie zadania, licząc od dnia podpisania umowy. Umowa zostanie podpisana na czas oznaczony.

**Dokumenty wymagane na etapie składania ofert:** Wymagane dokumenty określa punkt 7.11 SWZ

**Przedmiot i zakres robót budowlanych obejmuje m.in.:** wykonanie wyrównania i utwardzenia terenu przy garażach na gospodarstwie szkolnym oraz ułożenie 324,800 m2 kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm stanowiącej materiał własny Zamawiającego.

**Szczegółowy zakres prac, wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych lub zalecanych do wykonania robót budowlanych, wymagania dotyczące użytych materiałów budowlanych, opis działań związanych   
z kontrolą wykonania prac niezbędnych do należytego wykonania umowy, wytyczne dotyczące norm budowlanych do jakich musi się zastosować Wykonawca określa STWiORB.**

**Zamówienie jest odpowiednie dla MŚP:** Tak

**Sposób oceny ofert:** Cena, termin gwarancji

**Fakultatywne podstawy wykluczenia:** określa art. 109 ust. 1 pkt 1 i 4 ustawy Pzp.